У К Р А Ї Н А

## Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Гайсинського району     Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21 червня 2023 р.№118.

Про підготовку підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери  до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р.

На виконання наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова №765 від 30.05.2023 р. «Про підготовку підприємств житлово- комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах, осінньо-зимового періоду 2023-2024 років», з метою підготовки  підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери  Гайсинської міської територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р., керуючись ст.ст.30, 40  та п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської  ради  ВИРІШИВ:

1.Затвердити План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Гайсинської міської територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р., згідно додатку 1, що додається до цього рішення.

2.Затвердити Склад комісії міськвиконкому з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Гайсинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023–2024 р.р., згідно додатку 2, що додається до цього рішення.

3.Зобовязати усіх керівників житлово-комунальних підприємств, а також керівників виконавчих органів міської ради – в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою,  інфраструктури міської ради (Юрчак В.П.), начальника  відділу освіти міської ради (Шрамко В.М.), начальника відділу охорони здоров’я міської ради (Олійник М.О.) та начальника відділу культури, молоді та спорту міської ради (Ричков М.Л.), забезпечити реалізацію усіх необхідних організаційно-технічних заходів з підготовки об’єктів житлово – комунального господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р. у відповідності до чинних нормативно-правових актів до 01 жовтня 2023 р.

4.Комунальним підприємствам та структурним підрозділам Гайсинської міської ради, перерахованих в п.3 цього рішення:

4.1. здійснити у повному обсязі заготівлю твердого палива, необхідного для забезпечення в осінньо-зимовий період 2023-2024 р.р. до роботи об’єктів теплопостачання соціальних закладів Гайсинської міської територіальної громади.

4.2. сформувати перелік та забезпечити закупівлю матеріалів, відповідного обладнання, необхідних для проведення регламентних і ремонтних робіт на об’єктах критичної інфраструктури міської ради.

4.3. звітувати про підготовку об’єктів критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років в умовах воєнного стану до 01 вересня 2023 року.

5.Контроль  за виконанням  цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Пашистого І.О.

Міський голова                                         А.І.Гук

Додаток 1

до рішення виконкому                                                                                                                                                                                                                                  від 21 червня 2023 р.№118

План заходів

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери

Гайсинської територіальної громади до роботи в умовах осінньо-

зимового періоду 2023-2024 р.р.

| № | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу об’єктів житлово- комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства Гайсинської міської територіальної громади протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 р.р., за наслідками розробити і затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р. | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради, в.о. відділу Юрчак В.П. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 01 липня 2023 р. |
| 2. | Створити комісію Гайсинської міської територіальної громади для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2023-2024 р.р., упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період, до складу яких за погодженням включити представників Управління Держенергонагляду у Вінницькій області. | Міськвиконком | До 21 червня 2023 р. |
| 3. | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово- комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо-мостового комплексу громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р. на засіданні комісії міськвиконкому. | Комісія міськвиконкому Гайсинської міської територіальної громади для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2023-2024 р.р., міський голова А.І.Гук | До 15 вересня 2023 р. |
| 4. | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно- технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р., при цьому перевірити: - виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; -укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; -проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; -проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; -постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; -дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; -проведення протиаварійних тренувань; -укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; -оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; -перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; -технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; -проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; -дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; -проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; -приведення теплоізоляції інженерних споруд тощо. | КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О., спільно з Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», Акціонерним товариством «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери Гайсинської міської територіальної громади. | До 30 серпня 2023 р. |
| 5. | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах Гайсинської міської територіальної громади | Міськвиконком Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради, в.о. відділу Юрчак В.П. | До 30 вересня 2023 р. |
| 6. | Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р. | Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 30 вересня 2023 р. |
| 7. | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності котелень до роботи в опалювальний період 2023-2024 р.р. з включенням до складу комісій представників Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області | Міськвиконком Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) | До 30 вересня 2023 року |
| 8. | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: -попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; -повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; -застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи Вінницягаз» (за згодою) | До 30 вересня 2023 р. |
| 9. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці авто доріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування. | КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації (за згодою) | До 30 вересня 2023 року |
| 10. | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо залучення автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Міськвиконком Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради, в.о. відділу Юрчак В.П. Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації (за згодою) | До 02 листопада 2023 р. |
| 11. | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності громади. | Міськвиконком Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради, в.о. відділу Юрчак В.П. Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації (за згодою) | До 02 листопада 2023 року |
| 12. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно- мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (зокрема лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи запобігання виникнення надзвичайних ситуацій) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 02 листопада 2023 року |
| 13. | Уточнити з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розрахунки сил та засобів визначених Планами реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з аваріями на системах життєзабезпечення під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор БаланА.В. | До 01 вересня 2023 року |
| 14. | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово- комунального господарства. | Міськвиконком Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради, в.о. відділу Юрчак В.П. | До 01 вересня 2023 р. |
| 15. | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Міськвиконком Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 01 серпня 2023 р. |
| 16. | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії. | КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 30 вересня 2023 р. |
| 17. | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Міськвиконком Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директора Гончарук С.Ф. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 30 вересня 2023 р. |
| 18. | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2023-2024 р.р. установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків | Міськвиконком Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 30 серпня 2023 р. |
| 19. | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | Міськвиконком Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 30 вересня 2023 р. |
| 20. | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2023—2024 р.р. | КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 30 вересня 2023 р. |
| 21. | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2023-2024 р.р. | КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 30 вересня 2023 року |
| 22. | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2023 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. | До 02 листопада 2023 р. |
| 23. | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до зміни цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. | Після припинення воєнного стану в Україні |
| 24. | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати | КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф.. | До 30 серпня 2023 року |
| 25. | Підготувати звіт про виконання антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у територіальній громаді та подальше інформування районної військової адміністрації. | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради, в.о. відділу Юрчак В.П. | До 01 липня 2023 року |
| 26 | Розробити та затвердити антикризові плани реагування на випадок припинення газопостачання, постачання електроенергії та зв'язку на 2023-2024 р.р. | Міськвиконком Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради, в.о. відділу Юрчак В.П. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Гончарук С.Ф. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 01 липня 2023 р. |
| 27. | Забезпечити технічне прикриття об’єктів систем централізованого водопостачання та водовідведення та технічне прикриття об’єктів систем централізованого теплопостачання | Сектор з питань мобілізаційної та охоронної роботи, цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами загального відділу Гайсинської міської ради, звідувач сектору Кучерук В.В. КП «Гайсинська ЖЕК», начальник Новіцький О.С. Гайсинський ККП, начальник Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директора Гончарук С.Ф. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 01 серпня 2023 р. |
| 28. | Висвітлювати у засобах масової інформації про стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Гайсинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 р.р. | Відділ інформаційної діяльності, зав’язків з громадськістю, інформаційних технологій та технічного забезпечення Гайсинської міської ради, начальник відділу Максимчук О.О. | Протягом липня - листопада 2023 р. |

Секретар виконавчого комітету                                       А.П.Філімонов

Додаток 2

до рішення виконкому

від 21 червня 2023 р.№118

Склад

комісії Гайсинської міської територіальної громади з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий

період 2023–2024 р.р.

| ГУК Анатолій Ілліч | міський голова, голова комісії |
| --- | --- |
| ПАШИСТИЙ Ігор Олексійович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії |
| КУЧЕРУК Валентина Вікторівна | завідувач сектору з питань мобілізаційної та охоронної роботи, цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами загального відділу Гайсинської міської ради, секретар комісії |
| ПАСТУХ Інна Григорівна | начальник фінансового управління Гайсинської міської ради |
| НОВІЦЬКИЙ Олександр Степанович | начальник КП «Гайсинська ЖЕК» |
| КОВАЛЬЧУК Віталій Анатолійович | начальник Гайсинського ККП |
| ГОНЧАРУК Сергій Федорович | начальник КП «Гайсинводоканал» |
| БАЛАН Антон Валентинович | директор КП «Гайсинтеплотехсервіс» |
| ВНУЧЕНКО Марина Олександрівна | начальник відділу соціального захисту Гайсинської міської ради |
| ЮРЧАК Віктор Петрович | в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради |
| МІЩЕНКО Олександр Олегович | начальник юридичного відділу Гайсинської міської ради |
| ШРАМКО Валентина Михайлівна | начальник відділу освіти Гайсинської міської ради |
| РИЧКОВ Микола Леонідович | начальник відділу культури молоді та спорту Гайсинської міської ради |
| ОЛІЙНИК Микола Олександрович | начальник відділу охорони здоров’я Гайсинської міської ради |
| ДРЕВИНСЬКИЙ Валентин Іванович | Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управлінням Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |

Секретар виконкому                                            А.П.Філімонов