Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Гайсинської міської ради

20 березня 2024 р. №72

ЗАХОДИ

із санітарного очищення та благоустрою  територій   старостинських округів Гайсинської міської територіальної громади на 2024 р.

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання узбіччя дороги на в’їзді в с. Карбівка, кронування дерев біля Будинку культури (порода: береза, ясень), прибирання території пам’ятника. | До 22.04.2024 р. | Староста Карбівського старостинського округу Тимощук І.М. |
| 2. | Прибирання узбіччя дороги на в’їзді в с. Гунча біля річки Вербич, прибирання місцевого кладовища. | До 22.04.2024 р. | Староста Гунчанського старостинського округу Бомко С.П. |
| 3. | Прибирання узбіччя дороги на в’їзді в с. Бондурі (стихійне сміттєзвалище) | До 22.04.2024 р. | Староста Бондурівського старостинського округу Павлюк С.І. |
| 4. | Кронування дерев біля адміністративної будівлі Семиріцького старостинського округу | До 22.04.2024 р. | Староста Семиріцького старостинського округу Штельмах Г.М. |
| 5. | Висадити фруктові дерева біля адмінбудівлі старостинського округу в с. Кущинці, провести кронування та видалення дерев | До 22.04.2024 р. | Староста Кущинецького старостинського округу Манелюк Н.В. |
| 6. | Прибрати узбіччя на в’їзді в с. Зятківці | До 22.04.2024 р. | Староста Зятківецького старостинського округу Кондренко В.В. |
| 7. | Прибрати тротуари від наносного ґрунту вздовж дороги в с. Кіблич | До 22.04.2024 р. | В.о. старости Кущинецького старостинського округу Манелюк Н.В. |
| 8. | Від магазину «Продовольчі товари» вздовж вул. Жовтнева с. Борсуки: прибрати узбіччя по обидва боки, провести обстеження на кронування дерев | До 22.04.2024 р. | Староста Кущинецького старостинського округу Манелюк Н.В. |
| 9. | Прибрати сміття з кладовища при в’їзді в с. Чечелівка зі сторони дороги М-12 | До 22.04.2024 р. | Староста Чечелівського старостинського округу Штельмах А.М. |
| 10. | В напрямку дороги в с. Куна від повороту на м. Ладижин до повороту на с. Ярмолинці: видалити чагарники, поросль; від повороту на с. Ярмоллинці до кладовища: видалити поросль; в напрямку дороги, міст через р. Сіб: зрізати сухе та аварійне гілля над проїзною частиною; в напрямку дороги, виїзд з села Мар’янівка в напрямку до кладовища: видалити поросль та чагарники | До 22.04.2024 р. | Староста Кунянського старостинського округу Присяжнюк О.А. |
| 11. | Прилегла територія до адмінбудівлі старостату с. Жерденівка: зрізати сухе гілля на деревах, видалити поросль позаду будівлі, прибрати територію біля будівлі колишньої колгоспної контори; вздовж дороги в напрямку с. Ладижинські Хутори в межах старостату: видалити поросль та чагарники. | До 22.04.2024 р. | Староста Жерденівського старостинського округу Кучерук М.М. |
| 12. | Вздовж дороги в с. Ладижинські Хутори напрямку с. Губник: видалити чагарники та поросль в межах старостату | До 22.04.2024 р. | Староста Ладижинсько Хутірського старостинського округу Шаповал М.М. |
| 13. | Вздовж дороги с. Губник, селища Губник в напрямку с. Ладижинські Хутори: видалити сухостій та поросль в межах старостату; відновити існуючу відмостку біля адмінбудівлі старостату с. Губник | До 22.04.2024 р. | Староста Губницького старостинського округу Чернега В.М. |
| 14. | Вздовж дороги в с. Ярмолинці в напрямку с. Харпачка: видалення чагарників, сухостою, порослі в межах старостату | До 22.04.2024 р. | Староста Ярмолинецького старостинського округу Шуляк О.П. |
| 15. | Вздовж дороги с. Харпачка в напрямку с. Степашки та с. Басаличівки: видалити чагарники, поросль, сухе гілля; ліквідувати стихійне сміттєзвалище на виїзді з села Харпачка в напрямку с. Степашки. | До 22.04.2024 р. | Староста Харпацького старостинського округу Колоденський А.В. |
| 16. | Вздовж дороги с. Степашки в напрямку с. Харпачка: видалити чагарники, поросль, сухе гілля | До 22.04.2024 р. | Староста Степаського старостинського округу Шестопал М.А. |

Секретар виконавчого комітету                                  А.П. Філімонов